附件七：

五桂山街道办事处小额工程施工单位名录库实施办法

根据《关于印发五桂山街道办事处工程建设实施管理操作指引（试行）的通知》和《关于规范政府采购和招投标管理的请示》，我们将对20万元以上（含20万元）100万元以下的小额工程建立“五桂山街道办事处小额工程施工单位名录库”(以下简称“名录库”)，具体实施办法如下：

一、组建“名录库”。

组建“名录库”，凡符合资质条件的企业均可报名入库。“名录库”由五桂山政府采购和工程招投标管理工作领导小组及办公室招采服务办（简称“招采服务办”）按照相关管理制度负责日常管理。

二、组织实施小额工程并确定承建单位。

由招采服务办根据项目实施单位的工程申请资料（内容需包括工程概况、会议纪要、设计图纸、中介预算、工程量清单、质量及工期要求、招标上限价等）发布消息通知名录库相关资质的企业，并在限期内接受名录库的企业自主报名参加投标。由招采服务办从已报名的企业里采取摇珠方式随机抽取6家单位，以参与投标报价的方式确定施工单位，采购办和招标办派员全程见证监督。

招采服务办负责开标、评标事宜，填写中标结果表，并现场向参与竞标单位宣读结果，并出具中标确认函送达预算部门，采购办和招标办派员全程见证监督。

三、小额工程的评标办法及适用范围。

- 小额工程的评标办法有最低价法、次低价法、一次平均法和两次平均法。评标不进行技术标评审，只进行经济标评审。项目实施单位只对技术标部分提出要求，由投标人进行承诺。采用上述评标办法，在有效的经济投标中，根据所选用的评标办法计算有效投标报价的算术平均值，作为评标基准价，确定中标单位。

- 特殊的抢险救灾工程，不适用本办法。

- 按照《关于印发五桂山街道办事处工程建设实施管理操作指引（试行）的通知》执行。