沙溪镇中山市劲达纺织有限公司“工改工”

宗地项目“三旧”改造方案

（享受我市政策优惠）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，沙溪镇人民政府拟对位于沙溪镇兴工路106号的中山市劲达纺织有限公司用地进行改造，由中山市劲达纺织有限公司自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造项目涉及5宗土地，位于沙溪镇兴工路106号，北至中美制衣厂，南至中山市炜烨制衣有限公司厂区，东至工业大道，西至中山津田制衣有限公司厂区，总用地面积2.1226公顷（21225.8平方米，折合约31.84亩）。

（二）符合“三旧”相关政策情况

改造项目在现行土地利用总体规划中为非建设用地，但在我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模，符合《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知》（中府〔2022〕11号）第（一）条“对用地不符合现行土地利用总体规划但我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模的项目，改造方案经市土地管理委员会审议同意的，享受我市政策优惠”要求。经核查，改造项目有用地面积2.1226公顷（21225.8平方米，折合约31.84亩）符合享受我市政策优惠要求。

（三）权属情况

改造范围内5宗土地全部属国有建设用地，土地用途均为工业，改造涉及的土地已经确权、登记。地块①土地证号为中府国用（2009）第易240455号，地块②土地证号为中府国用（2010）第240263号，地块③土地证号为中府国用（2010）第240265号，地块④土地证号为中府国用（2010）第240266号，地块⑤土地证号为中府国用（2010）第240268号。以上5宗土地均属土地权利人中山市劲达纺织有限公司名下，为中山市劲达纺织有限公司自2009年3月开始使用。其中，地块①、地块②和地块③正在办理合并土地使用权手续，拟合并为一宗用地（地块甲）；地块④与地块⑤正在办理合并土地使用权手续，拟合并为一宗用地（地块乙）。

（四）土地现状情况

改造范围内现有5栋建筑物，为中山市劲达纺织有限公司自2009年3月开始使用。已按规定办理规划报建等手续，现有建筑面积23405.48平方米，现状容积率1.1，作工业生产及配套宿舍用途所用。该项目目前已拆除建筑面积3600平方米，改造前年产值为12000万元，年税收为500万元。

改造项目中地块①土地证号为中府国用（2009）第易240455号的地块已完成闲置处置手续（中闲置函〔2022〕969号），其余四宗地块不涉及闲置。改造项目中地块①土地证号为中府国用（2009）第易240455号、地块②土地证号为中府国用（2010）第240263号、地块③土地证号为中府国用（2010）第240265号三宗地现抵押给交通银行，已获得抵押权人同意改造；地块④土地证号为中府国用（2010）第240266号、地块⑤土地证号为中府国用（2010）第240268号两宗地抵押给中国工商银行，已获得抵押权人同意改造。改造项目不涉及历史文化资源要素。

（五）规划情况

改造项目不符合现行土地利用总体规划，但在我市国土空间总体规划（2020-2035）中，属城镇建设用地2.1226公顷（21225.8平方米，折合约31.84亩），根据《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知（中府〔2022〕11号》第（一）条，对用地不符合现行土地利用总体规划但我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模的项目，改造方案经市土地管理委员会审议同意的，享受我市政策优惠。

改造项目已纳入《中山市“三旧”改造（城市更新）专项规划（2017-2020）》。

改造项目符合经批复规划条件论证，在《中山市沙溪镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕230 号）中，一类工业用地2.0968公顷（20967.93平方米，折合约31.45亩），规划容积率2.5-4.0，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤60米，配套设施建筑高度≤100米；广场用地0.0254公顷（253.73平方米，折合约0.38亩）；道路用地4.14平方米。

改造项目位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市劲达纺织有限公司一个权利主体，沙溪镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、经批复规划条件论证等管控要求实施建设。

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由中山市劲达纺织有限公司作为改造主体实施局部改造。改造后在满足改造主体增资扩产的基础上，配合政府引入智能制造及新一代电子信息技术和政府鼓励的制造型企业及相关产业链企业等相关产业。

在符合经批复规划条件论证的基础上，该改造项目整体容积率不小于3.5，总建筑面积不低于84780.31平方米（含不计容建筑面积10490.01平方米），其中含保留已有产权（粤房地权证中府字第0110004339号、粤房地权证中府字第0110004340号）建筑面积13228.24平方米。其中地块甲容积率不小于3.5，总建筑面积不低于48437.61平方米（含不计容建筑面积7314.36平方米）；地块乙容积率不小于3.5，总建筑面积不低于36342.7平方米（含不计容建筑面积3175.65平方米），其中含保留已有产权（粤房地权证中府字第0110004339号、粤房地权证中府字第0110004340号）建筑面积13228.24平方米。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市差别化环保准入促进区域发展实施细则》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》、《沙溪镇产业发展目录（2021）》。改造后项目整体年产值将达到38210万元（亩均产值1200.06万元/亩），年税收将达到956万元（亩均税收30.03万元/亩）。

- 需办理的用地手续

该项目地块①土地证号为中府国用（2009）第易240455号、地块②土地证号为中府国用（2010）第240263号、地块③土地证号为中府国用（2010）第240265号三宗地正在办理合并土地使用权手续，拟合并为一宗用地；地块④土地证号为中府国用（2010）第240266号、地块⑤土地证号为中府国用（2010）第240268号两宗地正在办理合并土地使用权手续，拟合并为一宗用地。

上述合并后两宗地由权属人按宗地实施改造。根据中山市自然资函[2022]1087号文，《工业用地配套设施集中布局实施细则》，上述合并后两宗地为同一权属人相邻地块，统一规划布局配套设施，具体以规划报建批复为准。

- 资金筹措

项目改造成本为19105万元，由改造主体拟投入资金19105万元（亩均投资强度600.03万元/亩），其中自有资金5000万元，银行借贷14105万元。

- 开发时序

项目开发周期为3年，拟分3期开发。其中地块甲为第一、二期开发，地块乙为第三期开发。

一期开发时间为2023年5月，拟投入资金5000万元，拟建建筑面积15859.21平方米（含不计容建筑面积2795.6平方米），主要用于原有产业增资扩产、智能制造、新一代电子信息技术及政府鼓励的制造型企业和相关产业链企业工厂建设。

二期开发时间为2023年11月，拟投入资金7600万元，拟建建筑面积32578.40平方米（含不计容建筑面积4518.76平方米），主要用于智能制造、新一代电子信息技术及政府鼓励的制造型企业和相关产业链企业工厂建设。

三期开发时间为2024年4月，拟投入资金5400万元，拟建建筑面积26912.71平方米（含不计容建筑面积3175.65平方米），保留建筑面积13228.24平方米，主要用于智能制造、新一代电子信息技术、政府鼓励的制造型企业和相关产业链企业工厂建设以及宿舍配套。

六、实施监管

（一）为确保项目按期实施建设、落实项目建设要求，改造主体应当按规定与沙溪镇人民政府签订项目实施监管协议，并按监管协议约定实施改造。在监管协议中需明确：改造主体应履行的实质性改造、工业厂房建设标准等相关义务；引入的产业、环保、能耗等准入要求；投资强度、产值、纳税强度、分割销售标准和要求及受让企业的具体准入标准等要求和相应监管措施，以及物业管理、安全生产、公共设施维修等责任；监管主体对工业厂房建设标准、禁止违规转租、二次转让、改变使用功能、加建改建等监管内容；改造主体的违约赔偿条款等相关内容。改造主体未依约依规实施改造的，按监管协议约定承担违约责任。

其中该“工改工”项目工业厂房分割销售自持销售比例为确权登记总建筑面积的20%（自持）、80%（销售），最小分割单元为套。

（二）固定资产投资强度：人民币19105万元（600.03万元/亩）；改造后年产值：人民币38210万元（1200.06万元/亩）；改造后年税收：人民币956万元（30.03万元/亩）。