三角镇中山华轩源科技有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于中山市三角镇三角村福泽路18号的中山华轩源科技有限公司旧厂房用地进行改造，由中山华轩源科技有限公司自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇三角村福泽路18号，东至高沙涌，南邻已建厂房，西至福泽路，北邻已建厂房，用地面积2.5334公顷（25334.4平方米，折合约38.00亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2021年7月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067040，图斑面积2.5212公顷（25211.6平方米，折合约37.82亩），纳入本次改造范围，为改造主体地块；另有0.0122公顷（122.8平方米，折合约0.18亩）未纳入“三旧”标图入库，不纳入本次改造范围，日后与改造主体地块一体实施建设，但不享受“三旧”优惠政策。

（三）权属情况

改造范围内用地全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证为粤（2020）中山市不动产权第0443656号，为土地权利人中山华轩源科技有限公司自2006年11月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有10栋建筑物，为中山华轩源科技有限公司自2006年12月开始使用，现有建筑面积59775.72平方米，现状容积率2.36，其中52467.81平方米已按规定办理规划报建施工报建等手续（报建面积为52472.06平方米），5490平方米办理了建设工程规划许可证，其余1817.91平方米无合法规划报建施工报建等手续，作工业厂房、仓库和配套办公用房所用。该地块目前已拆除建筑面积1717.39平方米，改造前年产值为4640万元（约122万/亩），年税收为150万元（约3.9万/亩）。

改造主体地块不涉及闲置，已获得抵押权人中山农村商业银行股份有限公司民众支行同意改造，不涉及历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造主体地块基本符合土地利用总体规划、经批复规划条件论证，已纳入现行《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在土地利用总体规划中，属城镇建设用地2.5212公顷（25211.6平方米，折合约37.82亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，二类工业用地2.2403公顷（22403.32平方米，折合约33.61亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度50米；防护绿地0.1155公顷（1154.8平方米，折合约1.73亩）；公路用地0.1654公顷（1653.48平方米，折合约2.48亩）。

改造主体地块不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求，位于城镇开发边界内。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山华轩源科技有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属防护绿地和公路用地等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给三角镇人民政府使用。

改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人中山华轩源科技有限公司作为改造主体实施局部改造。改造后将用于生产经营五金产品、新能源汽车配件,抛光耗材、金属注射成型异型件(MIM)、精密塑胶制品、合成齿轮等机械性功能材料等。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.4，总建筑面积不小于89500平方米（含不计容建筑面积1492.52平方米），其中新建建筑面积不小于36880平方米（含不计容建筑面积634.04平方米），保留在建建筑面积51795.81平方米（报建面积为51800.06平方米）。（在容积率不小于3.4的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到1.3亿元（亩均产值约342万/亩），年税收将达到900万元（亩均税收约23.6万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为8000万元，其中自有资金2500万元，银行借贷5500万元。

五、开发时序

项目开发周期为2年，拟分2期开发，第一期开发时间为2023年8月，拆除建筑面积2682.11平方米（其中672平方米已按规定办理规划报建施工报建等手续），拟投入资金4000万元，拟建建筑面积约18760.65平方米（含不计容建筑面积634.04平方米），主要实施建设工业厂房；第二期开发时间为2024年9月，拆除建筑面积5297.8平方米，拟投入资金4000万元，拟建建筑面积约18126.61平方米，主要实施建设工业厂房。（在容积率不小于3.4的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。