小榄镇广东省百荟环保科技有限公司(广福大道61号之三)项目低效工业用地改造方案

根据中山市城市更新(“三旧”改造)专项规划和现行控制性详细规划，小榄镇人民政府拟对位于中山市小榄镇广福大道61号之三的广东省百荟环保科技有限公司低效工业用地进行改造，由广东省百荟环保科技有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

- 一、改造地块基本情况

- （一）总体情况

改造地块位于小榄镇广福大道61号之三，北至广东省百荟环保科技有限公司地块，南至道路，西至道路，东至农地，用地面积0.9009公顷（9008.7平方米，折合约13.51亩）。

- （二）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2023）中山市不动产权第0450213号，为土地权利人广东省百荟环保科技有限公司自2007年6月开始使用。

- （三）标图入库情况

改造地块内2009年12月31日前未实施建设，无上盖物，不符合“三旧”改造标图建库要求。

- （四）土地利用现状情况

改造地块现用途为工业，有4栋建筑物，为广东省百荟环保科技有限公司自2012年6月开始使用，未办理规划报建手续，现有建筑面积3666.93平方米，现状容积率0.41，作工业厂房使用。目前该地块尚未拆除建筑，改造前年产值为405.4万元（亩均年产值30万元），年税收为13.51万元（亩均年税收1万元）。根据《关于印发中山市工业用地综合评价方案的通知》（中山工改办发〔2023〕7号），经研究，认定该用地属于低效工业用地。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素、森林资源以及土壤环境潜在监管地块等情况。

- （五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在国土空间总体规划中，均属城乡建设用地。在《中山市东升镇DS0402单元控制性详细规划（2021）》（中府函（2021）136号）中，二类工业用地0.6584公顷（6583.55平方米，折合约9.88亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米；道路用地0.0727公顷（727.39平方米，折合约1.09亩)，公园绿地0.1698顷（1697.76平方米，折合约2.55亩)。

改造项目地块全部位于‘三区三线’城镇开发边界内，符合工业用地保护线管控要求，且不涉及到永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

- 二、改造意愿情况

改造范围涉及广东省百荟环保科技有限公司一个权利主体，小榄镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询涉及所有权利人改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

- 三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在详细规划中属道路和绿地等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由广东省百荟环保科技有限公司作为改造主体实施全面改造。改造后以五金制品、智能家居、先进装备制造为主。在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.22，新建建筑面积不小于21400平方米（含不计容建筑面积1400平方米），不保留原有建筑。不申请分割销售。项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到8106万元（折合600万元/亩），年税收将达到236.4万元（折合17.5万元/亩）。

- 四、资金筹措

改造项目由改造主体拟投入资金3852万元，其中自有资金1500万元，银行借贷2352万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

- 五、开发时序

项目开发周期为2年，开发时间为2024年6月30日前，竣工时间为2026年6月30日前，拟建建筑面积21400平方米（含不计容建筑面积1400平方米），主要实施工业厂房建设。

- 六、实施监管

详见项目实施监管协议。