# 三角镇高平村“工改工”宗地项目

# “三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，三角镇人民政府拟对位于中山市三角镇高平村的中山市三角镇高平村股份合作经济联合社（下称“高平经联社”）的旧厂房用地进行改造，由高平经联社自主改造，采取全面改造的方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市三角镇高平村，东至南洋东街，西邻工业厂房，南至金三大道东，北邻工业厂房。总用地面积0.8286公顷（8285.73平方米，折合12.43亩）。

（二）标图入库情况

改造地块正在办理“三旧”改造标图入库，图斑编号为44200067077，拟标图入库图斑面积1.1194公顷（11193.7平方米，折合16.79亩），其中0.8286公顷（8285.73平方米，折合12.43亩）纳入本次改造范围，为改造主体地块。

（三）权属情况

改造范围内全部属集体用地，土地用途为工业，无合法用地手续。改造涉及的土地已经确权、登记，土地所有权证号为中府集有(2013)第0400031号，为土地权利人高平经联社自1996年9月开始使用。

（四）土地现状情况

改造项目现有12栋建筑物，为高平经联社自1996年9月开始使用，现有建筑面积5413.45平方米，现状容积率约0.65，作工业厂房使用，现状建筑物均未办理规划报建等手续。该地块目前尚未拆除地上建筑物，改造范围内现有1家租户中山市必图置业有限公司，预计于2024年6月退租。改造前年产值约为190万，年税收约为10万元。

改造项目不涉及闲置、查封、抵押、土壤环境潜在监管地块、历史文化资源要素等情况。

改造项目地块共涉及违法使用土地0.8286公顷（8285.73平方米，折合12.43亩），正在办理违法用地处罚手续。

（五）规划情况

改造项目符合国土空间总体规划、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035年）》。在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城镇建设用地0.8286公顷（8285.73平方米，折合12.43亩）；在《三角镇控制性详细规划整合-C片区》（中府办复〔2011〕91号）中，一类工业用地为0.8286公顷（8285.73平方米，折合12.43亩），其中，一类工业用地规划指标为容积率1.0-2.5，建筑密度35%-40%，绿地率10%-15%，建筑限高24米。

改造项目位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿及补偿情况

（一）改造意愿情况

改造范围涉及高平经联社一个权利主体，三角镇人民政府将按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询涉及所有权利人改造意愿，并经高平经联社股东大会三分之二以上股东或者股东代表会议中三分之二以上股东代表同意将涉及土地、房屋纳入改造范围以及完善用地手续。

（二）补偿安置情况

改造项目不涉及土地征收，不涉及补偿安置情况。

三、改造主体、需办理用地手续及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、《三角镇控制性详细规划整合-C片区》（中府办复〔2011〕91号）管控要求实施建设。

- 改造主体

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造，由高平经联社作为改造主体实施全面改造。

- 需办理的用地手续

根据《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（粤府令第279号）《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引（2021年版）（粤自然资函）〔2021〕935号》相关规定，改造地块符合办理集体土地完善转用手续的要求。

改造项目0.8286公顷（8285.73平方米，折合12.43亩）用地需由高平经联社办理集体土地完善转用手续。完善转用手续后，依据《三角镇控制性详细规划整合-C片区》（中府办复〔2011〕91号），0.8286公顷（8285.73平方米，折合12.43亩）规划一类工业用地拟采用集体自用方式供地给高平经联社。（具体土地面积以办理相关用地手续时的测量图纸为准）

（三）拟改造情况

项目改造后将用于汽车零部件、智能装备制造等产业，在符合详细规划的基础上，容积率不小于1.5，总建筑面积不小于15786.595平方米（含不计容建筑面积3358平方米），不保留原有建筑（在容积率不小于1.5的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后预计年产值不低于3729万元（约300万元/亩），年税收不低于220万元（约17.7万元/亩）。

四、资金筹措

改造项目拟由改造主体拟投入资金约4350万元（约350万元/亩），其中自有资金1000万元，银行借贷3350万元。以上数据以最终实际发生为准。

六、开发时序

项目开发周期为自不动产权证登记之日起182日内动工，自动工之日起365日内竣工，拟分1期开发建设，总建筑面积不小于15786.595平方米（含不计容建筑面积3358平方米），主要实施建设工业厂房（在容积率不小于1.5的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

七、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。