民众街道中山市财富精密制造有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、经批复的规划条件论证，中山市民众街道办事处拟对位于中山市民众街道沙仔村结青路7号的中山市财富精密制造有限公司国有工业用地进行改造，由中山市财富精密制造有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造项目位于中山市民众街道沙仔村结青路7号,东至结青路，南至中山市耀荣纺织整理印染有限公司，西至头围路，北至陈飙厂房，总用地面积为4.9719公顷（49719.10平方米，折合约74.58亩）。

- 标图建库情况

改造地块已于2024年6月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200064046，图斑面积4.9722公顷（49721.7平方米，折合约74.58亩），其中4.9719公顷（49719.10平方米，折合约74.58亩）纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2024）中山市不动产权第0448231号，权利人为中山市财富精密制造有限公司。自2024年5月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块有14栋建筑物，自2008年开始使用，建筑面积约50000平方米，其中18422.55平方米已办理规划报建等手续，其余约31577.45平方米建筑物未办理规划报建手续，容积率为1.0，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积约16500平方米，改造前主要涉及漂染、洗水、印花等产业，年产值为1000万元（约13.41万元/亩），年税收为80万元（约1.07万元/亩）。

改造地块范围内不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035年）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》中规划为建设用地；在《中山火炬开发区（含民众街道）工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕424号）中，二类工业用地4.9719公顷（49719.10平方米，折合约74.58亩），容积率2.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，特殊工艺除外；配套设施建筑高度≤100米。建筑高度应同时满足《中山市通用机场净空管理专项规划》（中府【2018】803号）及三角机场的限高要求。）

改造范围位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、自然保护地、林业资源等管控要求。

- 改造意愿情况

改造范围涉及中山市财富精密制造有限公司1个权利主体，中山市民众街道办事处已按照法律法规，就改造范围、土地现状、开发主体及拟改造情况等事项征询涉及产权人改造意愿，经产权人同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体、办理用地手续及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、经批复规划条件论证管控要求实施建设。

改造项目拟采取土地产权人自主改造方式，由中山市财富精密制造有限公司作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于以研发制造集成电路板为主导产业，打造财富集成电路智慧产业园。在符合详细规划的基础上，容积率不小于2.48，总建筑面积不小于130237.57平方米（含不计容建筑面积6459.84平方米），其中新建建筑面积130237.57平方米，不保留原有建筑面积。（具体在满足规划管控和改造方案的前提下，以最终报建方案为准）。项目自持比例不少于51%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024年版）》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》等相关规定。改造后年产值将达到44748万元（折合约600万元/亩），年税收将达到2238万元（折合约30万元/亩）。

- 资金筹措

由改造主体拟投入资金3亿元，其中自有资金1.8亿元,银行借贷1.2亿元。以上资金筹措为暂定金额，最终以项目实际运营为准。

- 开发时序

项目开发周期为21个月。开工时间为2024年9月1日之前，竣工时间为2026年6月1日之前。

具体拟建建筑面积在满足规划管控和改造方案的前提下，以最终报建方案为准。

六、实施监管

详见民众街道办事处与改造主体签订的项目实施监管协议。