横栏镇蔡树开“工改工”宗地项目“三旧”     改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，横栏镇人民政府拟对位于中山市横栏镇永谊三路3号的蔡树开旧厂房用地进行改造，由土地权利人蔡树开自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市横栏镇永谊三路3号，北至吴权旺、吴健铭厂区，南至张宝荷厂区，东至永谊三路，西至李仲欢、蔡健传厂区，总用地面积0.7471公顷（7471.1平方米，折合约11.21亩）。

（二）标图入库情况

改造地块正在标图入库，图斑编号44200067603，改造地块0.7471公顷（7471.1平方米，折合约11.21亩）全部纳入改造范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2021）中山市不动产权第0047061号，该地块自2006年10月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现用途为工业，有3栋建筑物，原建筑总面积约15465.14平方米，容积率2.07。其中两栋建筑物合计建筑面积14965.14平方米已办理不动产权登记手续，不动产权证号为粤（2021）中山市不动产权第0047061号;1栋面积约为500平方米建筑物未办理规划报建等手续。该地块目前已拆除建筑面积约500平方米。改造前年产值为420万元（37.47万元/亩），年税收为20万元（1.78万元/亩）。

改造地块不涉及闲置、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。改造地块目前在中国农业银行股份有限公司中山古镇支行办理了抵押手续，已征得抵押权人同意改造。

（五）规划情况

改造主体地块符合中山市国土空间总体规划和经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城乡建设用地面积0.7471公顷（7471.1平方米，折合约11.21亩）；在《中山市横栏镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2023〕57号）中，属一类工业用地面积0.7471公顷（7471.1平方米，折合约11.21亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合工业用地保护线管控要求，不涉及永久基本农田和生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及蔡树开1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划和经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由蔡树开作为改造主体实施局部改造。改造后将用于智能家居电器制造等法律允许及符合国家环保规定的行业。在符合规划条件论证的基础上，容积率不小于3.0，项目总建筑面积不小于25662.8平方米（含不计容建筑面积3249.5平方米）。其中新建建筑面积不小于10697.66平方米（含不计容建筑面积3249.5平方米），保留已有产权建筑面积为14965.14平方米。项目不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》和《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的规定。改造后年产值将达到6762万元(折合600万元/亩），改造后年税收将达到201.78万元（折合18万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金3363万元，其中自有资金1000万元，银行借贷2363万元。

五、开发时序

项目开发周期为1年。开发时间为自方案批复之日起90日内动工，自开工之日起365日内竣工，拟投入资金3363万元，拟新建建筑面积10697.66平方米（含不计容建筑面积3249.5平方米），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。