东凤镇何志锋、何岳逊“工改工”宗地项目

“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、控制性详细规划，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇和泰村置业路33号的何志锋、何岳逊旧厂房用地进行改造，由土地权利人何志锋、何岳逊自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于东凤镇置业路33号，北至厂区，南至厂区，东至内部道路，西至置业路，用地面积1.0393公顷（10393.3平方米，折合约15.59亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已标图入库，图斑编号44200064578，图斑面积1.0395公顷（10394.6平方米，折合约15.59亩），改造地块1.0393公顷（10393.3平方米，折合约15.59亩）全部纳入标图入库范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，为协议出让取得，原土地权利人为何志锋、黄银好，自1998年开始使用。2022年土地权利人变更为何志锋、何岳逊，不动产权证号为粤（2022）中山市不动产权第0007061号、粤（2022）中山市不动产权第0007062号。

（四）土地利用现状情况

改造地块“二调”及最新土地利用现状地类均为城乡建设用地1.0393公顷（10393.3平方米，折合约15.59亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内现有4栋建筑物，现有建筑面积18869.01平方米，现状容积率1.82，作工业厂房所用。其中，未办理规划报建手续建筑面积13218.21平方米，已按规定办理规划报建手续建筑面积5650.8平方米，改造前年产值为1169.25万元（折合75万元/亩），年税收90.42万元（折合5.8万元/亩）。

改造地块未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。改造地块目前在中山小榄村镇银行股份有限公司办理了抵押手续，已征得抵押权人同意改造。

（五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在国土空间总体规划中，属城乡建设用地1.0393公顷（10393.3平方米，折合约15.59亩）；在《中山市东凤镇穗成片区控制性详细规划（2020）》（中府函[2021]43号）中，属一类工业用地0.9217公顷（9217.31平方米，折合约13.83亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤50米；属城市道路用地0.1176公顷（1175.99平方米，折合约1.76亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及何志锋、何岳逊1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在控制性详细规划中属城市道路等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由何志锋、何岳逊作为改造主体，实施局部改造。改造后主要用于生产家用电器，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.8，总建筑面积不小于32962.24平方米（含不计容建筑面积3861平方米），其中新建建筑面积不少于27311.44平方米（含不计容建筑面积3861平方米），保留已取得房产手续建筑面积5650.8平方米。项目申请分割销售，自持比例不小于51%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到6236万元(折合约400万元/亩)，年税收将达到233.85万元（折合约15万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金4000万元，其中自有资金1000万元，银行借贷3000万元。

五、开发时序

自方案批复之日起182日内动工，自动工之日起730日内竣工。拟投入资金约4000万元,拟建建筑面积不小于27311.44平方米，主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。