中山市大涌镇全域土地综合整治

实施方案（征求意见稿）

根据《广东省自然资源厅关于加快推进全域土地综合整治有关工作的通知》《广东省自然资源厅关于推进全域土地综合整治扩面提质的通知》等文件要求，为打造“良田连片、村庄集中、产业集聚、生态优美”的土地保护新格局，助推乡村振兴，全镇协同高质量发展，结合全域土地综合整治政策及大涌镇实际情况，我镇组织编制了《中山市大涌镇全域土地综合整治实施方案》，方案主要内容如下：

一、项目概况

（一）项目名称：中山市大涌镇全域土地综合整治实施方案。

（二）项目区域与整治区域：全域土地综合整治项目区域范围及整治区域范围 皆为中山市大涌镇镇域，总面积4066.6518公顷。

二、整治目标

通过农用地整理、建设用地整理、产业导入、生态保护修复、乡村风貌提升和历史文化保护、公共服务与基础设施建设六个方面的整治，最终达到“中山新质引擎，绿美生态小镇”的整治目标。

三、工作内容

整治内容涵盖农用地整理、建设用地整理、产业导入、生态保护修复、乡村风貌提升和历史文化保护、公共服务与基础设施建设六大类，共20个项目。

（一）农用地整理

有计划、有目标、有节奏地落实农用地整理项目2个，项目总面积34.0042 公顷,实施后新增耕地34.0042公顷,与周边现状耕地相连片，2026年形成“千亩方”1个，“百亩方”2个。

（二）建设用地整理

统筹开展建设用地整理项目4个，项目总面积33.6923公顷。通过建设用地腾退、低效用地开发等方式优化建设用地布局，盘活存量用地，优化城乡土地资源配置，推动城乡一体化发展，实现产城融合发展。

（三）产业导入

产业导入项目5个，项目总面积178.7149公顷。分别为北京泓慧飞轮储能项目、渔光互补光伏发电项目、大涌镇青岗社区珠江口精深加工冷链物流产业基地项目、高速智能电动摩托车生产线项目、中山市大涌镇蛋白生物科技产业园项目、大涌镇工业公辅中心建设工程项目。

（四）生态保护修复

结合大涌镇生态环境状况，安排生态保护修复项目4个，项目总面积508.5576公顷。修复卓旗山公园1个，河涌治理5.2576公顷，另通过大涌镇工业公辅中心建设工程项目等，推动供水、排水、供汽三统一，政府引导产业进一步集聚发展，规模回收处理污水，中水再利用，集中供能，发挥规模效应，多方合力推动产业转型升级。

（五）乡村风貌提升和历史文化保护

统筹安排乡村风貌提升和历史文化保护项目1个，项目总面积24.4851公顷。协同“百千万工程”，提升城乡人居环境品质。通过策划活动和红木、服装会展等，带动餐饮住宿、交通出行、休闲娱乐、配套服务等发展。

（六）公共服务与基础设施建设

结合实际情况和需求，安排公共服务与基础设施建设项目3个，项目总面积8.4557公顷。通过大涌镇中心四路工程、九龙门大道道路工程二期（仁桂路）、大业东路延长线升级改造工程等项目，补足基础设施服务短板，助力大涌镇全域高质量发展。

附件：中山市大涌镇全域土地综合整治实施方案子项目分布图