附件

中山市困难居民家庭危房改造实施办法

（征求意见稿）

第一章   总则

第一条  为稳步推进我市困难群体住房保障工作，改善困难居民住房居住安全，根据《中共广东省委、广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》、《中山市房屋安全管理规定》，结合我市双低及优抚对象家庭危房改造长效机制，特制定本办法。

第二条  本办法所称的困难居民家庭危房改造，是指政府协助居住于危房中的困难居民家庭实施危房改造，并对政策范围内改造面积所需费用给与适当补助。

第三条  危房改造工作遵循下列原则：先急后缓，先易后难；量力而行，尽力而为；公开公正，政策透明；政府补助、社会帮扶。

第二章  工作职责

第四条  镇人民政府（管理委员会、街道办事处）为困难居民家庭危房改造的责任主体，全面负责辖区内危房改造工作。成立困难居民家庭危房改造领导小组或建立部门联席会议制度，由镇区主要领导任组长，协调住建、民政、国土、规划、财政等部门，统筹推进危房改造工作。

第五条  市住建和市民政部门负责本市范围内困难居民家庭危房改造工作的组织和实施。市住建部门负责协调处理项目实施过程中的问题，统筹协调镇（区）住建部门牵头实施危房改造工作；对项目实施进行指导、督促；会同市民政部门定期对项目实施情况进行检查。市民政部门负责制定市级财政补助资金部门预算，按预算批复办理资金支付，并做好资金的监督管理。

第六条  镇（区）民政部门负责危房改造对象的身份认定；接收危房改造申请，并组织委托第三方专业机构开展危房安全等级鉴定，确定辖区内符合改造条件的家庭名单。

第七条  镇（区）住建部门负责按照基本建设程序，牵头会同镇区住建、规划、国土等部门开展实施危房改造，全程参与建房质量管理，牵头会同镇（区）民政部门做好危房改造竣工验收工作。

第八条  市规划部门负责协助镇区做好危房改造工作的规划报建、规划验收工作。

第九条  市国土部门负责协助镇区做好危房改造工作用地规划、产权办理等相关工作。

第十条  市、镇两级财政部门负责落实本级负担危房改造补助资金的预算安排。

第十一条  市镇两级住建、民政、财政、规划、国土等部门，各司其职，努力解决好危房改造过程中遇到的困难和问题，为困难家庭危房改造工作开通绿色通道，简化手续，优先办理。各镇区要加强对本辖区危房改造工作的组织领导，建立相应工作机制，明确目标任务，保障资金足额安排，加强督促检查，确保工作落到实处。

第三章  补助对象

第十二条  困难居民家庭危房改造补助对象需同时满足以下认定条件：

（一）身份认定。经民政部门认定的本市户籍低保、低收入家庭。

（二）家庭住房状况认定。

家庭住房状况必须为无房(有地，且持有国家或集体土地证)，或家庭唯一住房经鉴定为危房，或家庭人均住房建筑面积低于15平方米。

房屋是否为家庭唯一住房须由国土部门及村（居）委会分别核实，房屋质量安全情况须由具有相关资质的第三方机构专业鉴定确定，经鉴定为B\C\D级危房的，纳入改造范围。

第四章  改造方式

第十三条  困难居民家庭危房改造根据房屋的实际情况实施新建（拆旧重建）、修缮或维修加固的改造方式。具体要求如下：

（一）新建（拆旧重建）房屋。对象家庭无房（有土地，且持有国家或集体土地证），或房屋经鉴定属于C、D级危房，或家庭人均住房建筑面积低于15平方米，且土地（房产）权属为对象家庭成员名下（或是唯一继承人），符合规划报建条件的，按照正常报建手续新建（拆旧重建）房屋。如土地（房产）权属为家庭成员与其他亲属共有（或共有继承权）的，必须在获得其他权属人签署协议，同意新建房屋由对象家庭长期居住，方可实施；

（二）修缮房屋。对象家庭房屋经鉴定属于B级危房的，且房屋产权为对象家庭成员名下（或是唯一继承人），或与其他亲属共有产权（或共有继承权）的，进行修缮处理。

（三）维修加固房屋。对象家庭房屋经鉴定属于C级危房，且房屋产权为对象家庭成员名下（或是唯一继承人），或与其他亲属共有产权（或共有继承权），但由于控规等各种原因不符合规划报建要求的，进行维修加固处理，解危排险。

第十四条  对象家庭房屋经鉴定属于D级危房，但由于没有土地证，或被“三规”管控，或其他产权人不同意改造等各种原因导致不能报建的，镇人民政府（管理委员会、街道办事处）要落实安全管理责任，安排保障房、公房或租房等方式让对象家庭转移安置，并通过社会力量、慈善组织对对象家庭进行住房解困帮扶。有条件的镇区，可通过土地流转等形式协助对象家庭争取条件实施改造。

第五章  补助标准

第十五条  新建（拆旧重建）的房屋，补助面积限定如下：

1人家庭，重建房屋标准为35平方米（建筑面积，下同），最多可允许自筹资金增加面积25平方米；

2人家庭，重建房屋标准为45平方米，最多可允许自筹资金增加面积35平方米；

3人家庭，重建房屋标准为55平方米，最多可允许自筹资金增加面积45平方米；

4人及以上家庭，重建房屋标准为65平方米，最多可允许自筹资金增加面积55平方米；

第十六条  危房改造工程造价由各镇区根据当地实际情况自行制定，所需改造资金由镇区财政全额负担，市财政每年预算安排补助资金，市财政补助标准如下：

（一）新建房屋，以及属于C、D级危房进行拆旧重建的，补助面积范围内市财政补助标准为840元/平方米。

（二）属于B级危房,进行修缮处理的，市财政按每户修缮工程总费用的40%补助，最高补助封顶10000元/户。

（三）属于C级危房，进行维修加固处理的，市财政按每户维修加固工程总费用的40%补助，最高补助封顶30000元/户。

以上补助标准如有变动，以市民政局和市财政局正式文件通知为准。

第六章  项目实施和管理

第十七条  困难居民家庭户主向镇（区）民政部门提交危房改造申请，并提供以下申请材料：

1、相关申请审批表；

2、《广东省城乡居民最低生活保障证》或《低收入家庭救助证》原件及复印件；

3、家庭成员身份证、户口簿原件及复印件；

4、土地使用证（房产证）等房屋权属材料原件及复印件（如有）。

第十八条  镇（区）民政部门对申请材料进行审核，并组织村（居）开展入户核查，对申请人居住的房屋是否长期自住、房屋危险情况、家庭基本情况、收入情况等进行调查核实。入户调查时，调查组不少于3人，其中镇区人员2名（至少1名为公务员或事业编制人员），村（居）两委成员1名。入户核查环节必须进行拍照存档，对申请人家庭住房整体外观及周边环境、门牌特写、内景分别拍摄不少于1张照片，并由调查人员填写入户调查表，经申请人确认后，调查人员和申请人分别在调查表上签字。

第十九条  镇（区）民政部门通过委托第三方专业机构对申请人房屋进行安全等级鉴定。根据鉴定结果及入户调查情况对是否符合危房改造条件进行审批。审批同意的，进入公示环节；审批不同意的，书面告知申请人。

第二十条  镇（区）民政部门将申请人家庭基本情况、住房情况、危房改造计划等，安排在村（居）政务公开栏以及政务大厅设置的电子屏等场所和地点进行为期7天的公示。公示期满无异议的，按第二十一至第二十三条有关规定实施危房改造；公示期间收到异议的，镇（区）民政部门应当重新组织调查核实，在20个工作日内作出审批决定。对拟批准的申请重新公示；对不予批准的申请，应当作出不予改造决定，并说明理由，在作出决定后3个工作日内送达通知书。

第二十一条  根据各镇区地理位置及危房改造对象数量的不同，各镇区开展危房改造时，可选取以下两种方式之一实施。

（一）政府统一招投标：由各镇人民政府（管理委员会、街道办事处）统一组织制定危房改造实施方案，通过公开招投标聘请一家或多家施工企业或承建商进行住房改造。施工过程镇区住建、民政部门联合监督工程进度及施工质量。工程竣工后，统一组织开展验收工作。

（二）危房改造家庭自行聘请施工企业或承建商：由各镇人民政府（管理委员会、街道办事处）统一组织制定危房改造实施方案，危房改造对象自行聘请有资质的施工企业或承建商进行改造设计及施工，施工过程镇区住建、民政部门联合协助危房改造家庭监督工程进度及施工质量。工程竣工后，统一组织开展验收工作。

第二十二条  严格执行危房改造月报制度，各镇（区）民政部门每月5日前向市民政局提交上月份的工作进度和施工现场图片。要健全管理制度，实施台账管理、节点管控，及时查摆政策执行、资金保障、组织管理、工程质量等方面的问题，市民政局不定期对各镇区危房改造实施情况予以通报。

第二十三条  建立严格的危房改造审核和验收制度，实行统一的审核和验收管理。

（一）对新建（拆旧重建）的房屋进行验收。

1、工程竣工后，由镇（区）住建部门出具建房工程竣工验收报告，镇（区）民政部门按本镇区实施方案及财政补助资金支付手续办理资金拨付工作。同时，收集工程发票、危房改造前后图片、工程合同、危房改造验收表等资料一次性提交市民政局。

2、户主及有关部门在危房改造验收表上加具意见，具体为：

①户主签名，摁手指印（户主因各种原因不能亲自签名的，由家属代签，家属摁手指印；1人家庭户主因各种原因不能亲自签名的，可由社区（村）负责人代签，户主摁手指印）；

②村（居）委会意见，签章；

③镇（区）民政部门意见，签章；

④镇（区）住建部门意见，签章；

⑤市民政局意见，签章；

⑥黏贴房屋改造前后照相。

（二）对修缮、维修加固的房屋进行验收。

1、各镇人民政府（管理委员会、街道办事处）组织镇区住建、民政、施工单位、设计单位等部门负责人组成联合验收工作组，于工程竣工后，组织实施验收工作。镇（区）民政部门按本镇区实施方案及财政补助资金支付手续办理资金拨付工作。同时，收集工程发票、危房改造前后图片、工程合同、危房改造验收表等资料一次性提交市民政局。

2、户主及有关部门在危房改造验收表上加具意见，具体为：

①户主签名，摁手指印（户主因各种原因不能亲自签名的，由家属代签，家属摁手指印；1人家庭户主因各种原因不能亲自签名的，可由社区（村）负责人代签，户主摁手指印）；

②施工单位验收意见，签章；

③设计单位验收意见，签章；

④村（居）委会验收意见，签章；

⑤镇（区）民政部门验收意见，签章；

⑥镇（区）住建部门验收意见，签章；

⑦市民政局意见，签章；

⑧黏贴房屋改造前后照相。

第七章  资金拨付程序和管理

第二十四条  市民政局要根据《中山市财政局市级单位财政国库管理制度改革实施办法》的有关规定，凭合法有效凭证将困难居民家庭危房改造市级补助资金直接拨付施工企业或承建商。

每年9月10日前，市民政局根据镇区提交当年度实际工程开展情况，包括危房改造明细、危房鉴定报告、工程合同、现场施工图片、家庭成员房产（土地）权属资料、公示情况等佐证材料，作为市级财政补助资金下一年度预算安排依据。市民政局于下一年度市财政预算资金下达后，根据各镇区提交危房改造工程验收资料、工程发票、危房改造前后图片等资料一次性划拨市级财政补助资金到各有关工程施工企业或承建商。

第二十五条  强化监督检查。各镇区要加强危房改造监督检查力度，坚决查处冒领、克扣、拖欠危房改造补助资金或向享受危房改造家庭索要“回扣”、“手续费”等行为。加大对挤占、挪用、骗取、套取危房改造等资金行为的惩处力度。要加强危房改造政策、危房改造对象家庭基本信息和各审查环节结果的信息公开，及时调查处理群众举报，建立信息反馈机制，积极回应群众关切，切实保障群众的知情权、参与权和监督权。

第二十六条  违规责任追究与处理。任何单位、个人不得以任何理由截留、挤占、挪用专项资金，对弄虚作假骗取专项资金或不规定用途使用专项资金的，依法追回已拨付的专项资金，并按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）有关规定处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附  则

第二十七条  本管理办法由市民政局负责解释。

第二十八条  本管理办法自发布之日起实施，有效期为五年。《中山市市级双低及优抚对象家庭危房改造资金管理办法》（中民救字〔2017〕44号）同时废止。