中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社    “工改工”项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，横栏镇人民政府拟对位于中山市横栏镇康龙三路18号的中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社用地进行改造，由土地权利人中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市横栏镇康龙三路18号，北至康龙三路，南邻蔡长球厂区，东至蔡照铭厂区，西邻新茂工业大道，用地面积4.3389公顷（43389.3平方米，折合约65.08亩）。

- 标图入库情况

改造地块已办理标图入库，图斑编号：44200067614，改造地块4.3389公顷（43389.3平方米，折合约65.08亩）全部纳入改造范围。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，改造地块自2006年10月开始使用，现土地权利人为中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社，不动产权证为粤（2024）中山市不动产权第0512680号。

（四）土地利用现状情况

改造地块2009年现状地类（二调）中为建设用地1.6553公顷（16553.22平方米，折合约24.83亩），未利用地2.6836公顷（26836.08平方米，折合约40.25亩）；在最新土地利用现状地类均为城乡建设用地4.3389公顷（43389.3平方米，折合约65.08亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地等情况。

改造地块现用途为工业，原有9栋建筑物均未办理规划报建等手续，总建筑面积约40000平方米，容积率0.92。该地块目前已拆除建筑面积约4000平方米。改造前年产值为5850万元（90万元/亩），年税收为196万元（3万元/亩）。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造主体地块符合中山市国土空间总体规划和经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城乡建设用地面积4.3389公顷（43389.3平方米，折合约65.08亩）；在《中山市横栏镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2023〕57号）中，属一类工业用地面积4.3389公顷（43389.3平方米，折合约65.08亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，不涉及永久基本农田和生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划和经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社作为改造主体实施全面改造。改造后将用于智能家居灯饰制造和洗涤用品制造等法律允许及符合国家环保规定的行业。在符合规划条件论证的基础上，容积率不小于3.0，新建建筑面积不小于130167.9平方米（不含不计容建筑面积）。项目不保留原有建筑，不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》和《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的规定。改造后年产值将达到39048万元(折合600万元/亩），改造后年税收将达到1171.44万元（折合18万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金19524万元，其中自有资金1200万元，银行借贷3500万元，企业合作开发投资资金14824万元。

五、开发时序

项目开发时间为2025年1月1日前开工，在2025年12月31日之前竣工，拟投入资金19524万元，拟新建建筑面积130167.9平方米（不含不计容建筑面积），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。