三角镇中山市亿浩实业投资有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于中山市三角镇惠宝路1号的中山市亿浩实业投资有限公司旧厂房用地进行改造，由中山市亿浩实业投资有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇惠宝路1号，东邻工业厂房，南至惠宝路，西邻工业厂房，北至防护绿地，用地面积0.6285公顷（6284.9平方米，折合约9.43亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2024年10月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067083，图斑面积0.6285公顷（6284.9平方米，折合约9.43亩），纳入本次改造范围。（正在标图入库）

（三）权属情况

改造范围内用地全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，自1998年12月开始使用，现产权人为中山市亿浩实业投资有限公司，不动产证号为粤（2024）中山市不动产权第0572330号。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有4栋建筑物，自2003年开始使用，现有建筑面积5691.79平方米，现状容积率约0.9，其中5497.32平方米已按规定办理规划报建等手续，其余194.47平方米未办理规划报建等手续，现有建筑作工业厂房、仓库和办公楼所用。该地块目前已拆除建筑面积612.05平方米，改造前年产值为1560万元（约165.43万元/亩），年税收为90万元（约9.54万元/亩）。

改造地块不涉及闲置、抵押、查封、历史文化资源要素等情况，地块为土壤污染潜在监管地块，改造主体将根据相关要求进行解锁建设。

（五）规划情况

改造地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、基本符合经批复规划条件论证，在《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》城市更新单元划分图里。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属城乡建设用地0.6285公顷（6284.9平方米，折合约9.43亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，三类工业用地0.6131公顷（6130.61平方米，折合约9.2亩），规划容积率1.5-3.0，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤50米；防护绿地0.0154公顷（154.29平方米，折合约0.23亩）。

改造地块不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求；约有150平方米位于“三区三线”城镇开发边界外，该部分用地不作为主体建筑建设，用于落实绿地、配套道路设施等。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市亿浩实业投资有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属防护绿地等公益性用地的部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用（具体以项目监管协议为准）。

改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人中山市亿浩实业投资有限公司作为改造主体实施全面改造。改造后将用于电镀表面处理等产业。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.95，总建筑面积不小于21282.955平方米（含不计容建筑面积2742.5平方米），其中新建建筑面积不小于21282.955平方米（含不计容建筑面积2742.5平方米），不保留原有建筑物，新建建筑物不申请分割销售（在容积率不小于2.95 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》《高平化工区扩建项目环境影响报告书》及《广东省环境保护局关于高平化工区扩建项目环境影响报告书审批意见的函》。改造后年产值将达到1亿元（亩均产值约1060.45万元/亩），年税收将达到200万元（亩均税收约21.2万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为5000万元（约530.22万元/亩），其中自有资金2000万元，银行借贷3000万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

五、开发时序

项目开发周期为18个月，拟分1期开发。动工开发时间为2025年3月31日之前，拟投入资金5000万元，新建建筑面积不小于21282.955平方米（含不计容建筑面积2742.5平方米），主要实施建设工业厂房，竣工时间为2026年9月30日之前（在容积率不小于2.95 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。