南头镇刘岳孟旧厂房项目“三旧”

改造方案（调整）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和《中山市南头镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕317号），中山市南头镇人民政府拟对位于中山市南头镇同济西路5号的刘岳孟旧厂房用地进行改造，由刘岳孟作为改造主体，采取全面改造方式。项目已于2021年8月19日经市政府批复《南头镇刘岳孟旧厂房项目“三旧”改造方案》（中府函〔2021〕201号，下称原改造方案），现因项目改造后容积率由“不小于2.4”调整为“不小于3.0”，动工时间由“2022年3月”调整为“2022年12月31日前”，竣工时间由“2024年12月之前调整为“2026年12月31日之前”，根据《中山市人民政府关于印发中山市旧厂房改造升级实施细则（修订）的通知》（中府〔2023〕58 号）第二十五条规定，改造方案调整如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市南头镇同济西路5号，北至永辉路，西至光明北路，南至同济西路，用地面积4.1781公顷（41780.6平方米，折合约62.67亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2020年7月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200068111，图斑面积3.9553公顷（39552.8平方米，折合约59.33亩），0.2228公顷（2227.8平方米，折合约3.34亩）未纳入“三旧”标图建库。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地使用权证号：中府国用（2012）第0200306号，为土地权利人刘岳孟自2012年5月开始使用。

（四）土地现状情况

项目原改造方案批准前（即2021年8月19日前）：

改造地块已办理房产登记面积为13152.63平方米，建有6栋低层建筑物，为权利人刘岳孟自2015年5月开始使用，容积率为0.31，作工业厂房所用，改造前年产值为10000万元，年税收为500万元。

项目原改造方案批准后（即2021年8月19日后至今）：

项目一期工程于2022年8月11日动工实施建设（建筑工程施工许可证编号442000202208110501），已拆除建筑面积9038.97平方米，投入资金11290万元，新建建筑面积79800.97平方米，主要实施建设1、2、3幢厂房；于2023年12月7日竣工（竣工联合验收意见书为中建联验字2023年第1953号）。

改造地块不涉及闲置、抵押、查封、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。
   （五）规划情况

改造地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》，已纳入市城市更新（“三旧”改造）专项规划。其中，在中山市国土空间总体规划中，均属城镇建设用地。在《中山市南头镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕317号）中，一类工业用地3.7946公顷（37945.59平方米，折合约56.92亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤50m；城镇道路用地0.2271公顷（2271.12平方米，折合约3.40亩），防护绿地0.1564公顷（1563.89平方米，折合约2.35亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿及安置补偿情况

改造范围涉及权利人刘岳孟1个权利主体，中山市南头镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》控制性详细规划管控要求实施建设。在详细规划中属道路和绿地等公益性用地部分，日后属地政府按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟实施全面改造。

由权利人刘岳孟作为改造主体，改造后将用于生产加工家电产业类、家电配件、电子元件、塑料包装制品。在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于129841.8平方米（含不计容建筑面积约4500平方米），总建筑面积包含现状已建成一期建筑面积79800.97平方米，拟新建二期建筑面积不小于50040.83平方米。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市差别化环保准入促进区域发展实施细则》《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》。改造后年产值将达到80000万元，亩均约为1276.53万元每亩；年税收将达到4000万元，亩均约为63.83万元每亩。

- 资金筹措

项目改造成本为43800万元，由改造主体拟投入资金43800万元，其中自有资金37300万元，银行借贷6500万元。

- 开发时序

项目（含一期建设部分）于2022年12月31日前开工，2026年12月31日前竣工，具体分期实施计划以项目实际建设为准。

- 六、实施监管

详见改造主体与中山市南头镇人民政府签订的项目实施监管协议。