中山市火炬开发区余群好“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，火炬开发区管委会拟对位于中山市民众街道锦标村锦安路19号的余群好旧厂房用地进行改造，由余群好自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市民众街道锦标村锦安路19号，北至锦安路，南至规划道路，东至黄炳康、黄守信厂房用地，西至工业园区道路，用地面积0.9500公顷（9499.70平方米，折合14.25亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2024年2月纳入“三旧”标图入库，图斑编号为44200064042，图斑面积为0.95公顷（9500.20平方米，折合约14.26亩），其中0.9500公顷（9499.70平方米，折合14.25亩）纳入本次改造范围。
    （三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2010）第易080161号，为土地权利人自2010年6月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块土地利用现状为建设用地，地上有 17栋建筑物，建筑面积约4496平方米，其中2469.96平方米已办理规划报建等手续，其余约2026.04平方米建筑物未办理规划报建手续，容积率为0.47，作工业厂房所用，主要用于智能小家电生产、研发及办公等。该地块目前已拆除建筑面积约0平方米，改造前年产值为5000万元（约350.9万元/亩），年税收为255万元（约17.9万/亩）。

改造地块范围内不涉及闲置、历史文化资源要素等情况。改造地块目前在中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市火炬开发区科技支行办理了抵押手续，已征得抵押权人同意改造。
   （五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、现行控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035年）》。在《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》中，0.9500公顷（9499.7平方米，折合14.25亩）属于建设用地；在《民众镇中心区南部片区控制性详细规划(2010版)调整》（中府函〔2015〕446号）中，一类工业用地0.7967公顷（7967.83平方米，折合约11.95亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑限高50米；道路用地0.1532公顷（1531.87平方米，折合约2.30亩）。

该地块位于城镇开发边界内，不占用林业资源、不涉及永久基本农田、生态保护红线、自然保护地等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及余群好1个权利主体，火炬开发区管委会已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在控制性详细规划中属道路等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由余群好作为改造主体，实施全面改造。改造后将主要引入新一代信息技术、智能装备制造、智能家居等产业，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于30300平方米（含不计容建筑面积约1800平方米），不保留原有建筑。（新建建筑面积在满足规划管控和改造方案的前提下，以最终报建方案为准）。项目自持比例不少于51%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024年版）》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到5000万元（折合约350万元/亩），年税收将达到430万元（折合约30万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金7000万元，其中自有资金2000万元，银行借贷5000万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

- 开发时序

自改造方案批复之日起12个月内开工，自开工之日起24个月内竣工。

六、实施监管

改造主体应按规定与火炬开发区管委会签订项目实施监管协议，并按监管协议约定实施改造。