中山市沙溪镇云汉村股份合作经济联合社“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和控制性详细规划，沙溪镇人民政府拟对位于中山市沙溪镇云汉村股份合作经济联合社（以下简称“云汉经联社”）旧厂房用地进行改造，由云汉经联社自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造项目基本情况

（一）总体情况

改造项目地块位于中山市沙溪镇云兴路10号，北至联达驾驶员培训学校，南至现状厂房，东至云兴路，西至中山市农村电力工程有限公司，用地面积0.6010公顷（6010.23平方米，折合约9.02亩）。

（二）标图入库情况

改造地块计划于11月份标图入库，项目改造范围均位于标图入库图斑范围内。

（三）权属情况

改造范围属集体建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2022）中山市不动产权第0070113号，权利人为中山市沙溪镇云汉村股份合作经济联合社。

（四）土地现状情况

改造范围内现有7幢建筑物，为权利人云汉经联社自2001年8月开始使用，现有建筑面积约5891.98平方米，现状容积率约0.98。其中，3881.40平方米建筑物已按规定办理规划报建等手续，未办理房产证，作配套宿舍用房所用；2010.58平方米建筑物未办理规划报建等手续，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，该地块改造前年产值95.16万元（约10.55万元/亩），年税收11.09万元（约1.23万元/亩）。

改造地块不涉及抵押、查封、闲置、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和控制性详细规划。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城乡建设用地面积0.6010公顷（6010.23平方米，折合约9.02亩）；在《中山市沙溪镇星宝片区（1103单元）01、02、03、04街区控制性详细规划一般修改（2023）》（中府函〔2023〕275号）中，规划一类工业用地0.5147公顷（5146.52平方米，折合约7.72亩），容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外），配套设施建筑高度≤100米；城镇道路用地0.0116公顷（116.18平方米，折合约0.17亩）；防护绿地0.0748公顷（747.53平方米，折合约1.12亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造地块涉及中山市沙溪镇云汉村股份合作经济联合社一个权利主体，沙溪镇人民政府将按照法律法规及我市城市更新（“三旧”改造）政策规定，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项充分征求上述农民集体的改造意愿，拟于近期开展村民（股东）代表表决，将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划等管控要求实施建设。

改造项目类型为“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由云汉经联社作为改造主体，实施局部改造。改造后将用于工业（先进制造、高端装备制造、纺织服装、服饰产业等）。在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.5，总计容建筑面积不小于15025.58平方米，其中，新建计容建筑面积不小于11144.18平方米，保留建筑面积3881.40平方米（在容积率不小于2.5的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。项目不分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024年）》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到4510万元（约500万元/亩），年税收将达到135.3万元（约15万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入2706万元（约300万元/亩），其中自有资金2706万元。

五、开发时序

项目开发周期为2.5年，在2025年12月31日前开工，自开工之日起912日内竣工。

六、实施监管

以沙溪镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。