东凤镇刘栈华“工改工”宗地项目

“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、控制性详细规划，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇伯公社区的刘栈华旧厂房用地进行改造，由土地权利人刘栈华自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于伯公社区，北至内部道路，南至丰裕路，东至厂房，西至厂房，用地面积0.3675公顷（3675平方米，折合约5.51亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已标图入库，图斑编号44200064582，图斑面积0.3676公顷（3675.5平方米，折合约5.51亩），改造地块0.3675公顷（3675平方米，折合约5.51亩）全部纳入标图入库范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2000）字第031228号，为土地权利人刘栈华自2006年开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块“二调”、最新土地利用现状地类均为建设用地0.3675公顷（3675平方米，折合约5.51亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内现有2栋建筑物，为刘栈华自2006年12月开始使用。未办理规划报建等手续，现有建筑面积2622.34平方米，现状容积率0.71，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为88.16万元（折合16万元/亩），年税收为15.43万元（折合2.8万元/亩）。

改造地块未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造地块符合现行国土空间总体规划、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在国土空间总体规划中，属城乡建设用地0.3675公顷（3675平方米，折合约5.51亩）；在《中山市东凤镇中心区控制性详细规划（2020）》（中府函〔2020〕337号），属一类工业用地0.3333公顷（3333.44平方米，折合约5亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米；防护绿地0.0342公顷（341.56平方米，折合约0.51亩），以实际审批为准。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及刘栈华1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在控制性详细规划中属绿地等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由刘栈华作为改造主体，实施全面改造。改造后主要用于家用电器制造，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于1.8，总建筑面积不小于7500平方米（含不计容建筑面积885平方米），不保留原有建筑。项目不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到2204万元(折合约400万元/亩)，年税收将达到82.65万元（折合约15万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金1300万元，其中自有资金1300万元。

五、开发时序

自方案批复之日起182天内动工，自动工之日起730天内竣工。拟投入资金1300万元，拟建建筑面积7500平方米（含不计容建筑面积885平方米），主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。