三角镇中山市富茂达贸易有限公司“工改工”

宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于中山市三角镇蟠龙村的中山市富茂达贸易有限公司旧厂房用地进行改造，由中山市富茂达贸易有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇蟠龙村，东至新华路，南至规划道路，西至村路，北至村路，用地面积1.0769公顷（10768.9平方米，折合约16.15亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2024年3月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067076，图斑面积1.0769公顷（10768.9平方米，折合约16.15亩），纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造范围内用地全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，自2002年1月开始使用，原产权人为中山市益骏贸易发展有限公司，原土地证号分别为中府国用（2004）第040623号和中府国用（2006）第040854号，用地面积分别为0.7597公顷（7597.1平方米，折合约11.4亩）和0.3172公顷（3171.8平方米，折合约4.75亩），现产权人为中山市富茂达贸易有限公司，不动产证号为粤（2024）中山市不动产权第0337197号。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有3栋建筑物，自2023年开始使用，现有建筑面积195.47平方米，现状容积率约0.02，均未办理规划报建等手续，现有建筑作仓库使用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为0万元，年税收为0万元。

改造地块部分已完成基础桩建设，基础桩占地面积约1600.98平方米，已达到动工开发标准，不涉及闲置、抵押、查封、土壤污染潜在监管地块、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、基本符合经批复规划条件论证，在《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》城市更新单元划分图里。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属城乡建设用地1.0769公顷（10768.9平方米，折合约16.15亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，一类工业用地0.9753公顷（9753.38平方米，折合约14.63亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤47米；城市道路用地0.1016公顷（1015.49平方米，折合约1.52亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市富茂达贸易有限公司1个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属城市道路用地等公益性用地的部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用（具体以项目监管协议为准）。

改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人中山市富茂达贸易有限公司作为改造主体实施全面改造。改造后将用于发展新材料、装备制造和食品加工等产业。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.45，总建筑面积不小于37152.71平方米，不保留原有建筑物，新建建筑物申请分割销售，销售比例不高于49%（在容积率不小于3.45 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到5000万元（亩均产值约309.6万元/亩），年税收将达到323万元（亩均税收约20万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为5700万元（约352.9万元/亩），其中自有资金1700万元，银行借贷4000万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

五、开发时序

项目动工开发时间为2025年6月30日之前，拟投入资金5700万元，新建建筑面积不小于37152.71平方米，主要实施建设工业厂房，竣工时间为2027年6月30日之前。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。