- 中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社“工改工”宗地“三旧”改造项目招商方案

- (征求意见稿)

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，西区街道办事处拟对位于中山市西区沙朗村民委员会（以下简称为“沙朗社区”）的旧厂房用地进行改造。沙朗社区正在办理土地变更登记手续，更名到其对应唯一经济实体中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社（以下简称为“沙朗经联社”），由沙朗经联社通过“三旧”改造中的村企合作方式对位于中山市西区街道沙港西路与港隆中路交界处，总改造范围面积为0.4645公顷（4645.5平方米，折合约6.97亩）的用地实施全面改造（实际面积以经市批复改造方案为准）。根据有关规定制定招商方案如下：

一、项目基本情况

（一）总体情况

项目用地位于中山市西区街道沙港西路与港隆中路交界处，北至雄兴一巷，南至沙港路，东至国荣胶罐工业区，西至港隆中路，总改造范围面积0.4645公顷（4645.5平方米，折合约6.97亩）。

（二）土地现状情况

项目改造范围涉及1宗土地，属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2000）字第200795号，土地权利人为中山市西区沙朗村民委员会。按照《中山市农村集体经济组织土地、房屋权属办理名称变更工作指引（2024年10月修订）》（中山自然资函[2024]1133号）文件指引，沙朗社区正在办理土地变更登记手续，更名到其对应唯一经济实体沙朗经联社。改造地块共有1栋单层简易钢结构厂房，为村集体自2003年开始作出租使用，年租金约92.4万元，无合法规划报建手续，现有建筑约1512平方米，现状容积率约为0.33。改造地块尚未拆除地上建筑物，改造前年产值约为2000万元，年税收约为1.6万元。

（三）标图入库情况

项目用地正在办理标图入库手续。

（四）规划情况

项目用地符合相关规划，在《中山市西区隆昌片区（1202单元）控制性详细规划一般修改（2023）》（中府函〔2023〕354号）中，项目用地具体规划如下：3733.33平方米（折合5.60亩）用地规划为一类工业用地，管控指标为容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米。

改造项目位于城镇开发边界内，不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、项目改造方式和目标

- （一）改造方式

项目属于全面改造类型，拟采取村企合作或村企合作联动单一主体归宗改造方式，由沙朗经联社通过中山市农村集体“三资”管理服务平台以公开竞投的方式确定改造主体，并约定该改造主体在项目所在地成立具有独立法人资格的项目公司（已在西区街道注册的公司无需注册成立项目公司）作为改造主体。同时允许改造主体在规定期限内通过签订搬迁补偿安置协议方式整合周边土地，作为单一主体实施改造。

根据规划情况，结合土地使用要求和后续土地整合情况，土地处置方案按以下方式执行：

（1）改造主体未能在规定期限内整合周边土地：由改造主体按村企合作方式实施改造，村集体将集体用地4645.5平方米（折合约6.97亩）纳入改造范围，先办理国有工业用地转让预告登记给经公开遴选的改造主体进行建设开发，待项目总投资额达25%后，再将改造地块转移登记至改造主体名下，转移登记过程中所涉及的税费由改造主体承担。

（2）改造主体在规定期限内整合周边土地：由改造主体按单一主体归宗方式实施改造，所整合用地（包含村集体国有用地）通过注销不动产权证，按规划办理供地手续，规划为一类工业用地通过协议出让方式供地给改造主体，用于建设高标准厂房；规划为道路的划拨给道路管养单位；规划为绿地等公共服务设施的划拨给西区街道办事处。

- （二）建设内容和时序

项目总建筑面积不小于1.12万平方米，容积率不低于3.0。项目分1期开发建设，自签订出让合同之日起12个月内动工，动工之日起24个月内建设竣工验收合格，主要实施高标准厂房、无偿移交物业等建设。

（三）产业导向

- 改造后将计划打造一个集工业孵化和腾挪安置于一体的产业园区，改造后主要以生产服务业为改造方向，产业发展方向目标定位为粤港澳大湾区制造业数字化转型示范区。所引入的企业必须符合中山市的产业导向，“双高”企业 不得引入。

- （四）效益目标

项目相关情况须符合《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《中山市差别化环保准入促进区域发展实施细则》和《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》等文件相关规定；改造后至达产年，建设投资强度须不低于人民币600万元/亩；达产年起五年内有一年所产生的年产值须不低于人民币600万元/亩，所产生的年税收不低于人民币30万元/亩。

- 三、合作方式和条件

- （一）合作方式

- 按照上述土地处置方式将土地办理不动产登记到改造主体名下后，改造主体采用物业补偿、租金损失补偿、物业返租等方式补偿给村集体。

- （二）合作条件

1、物业补偿。改造主体出资兴建物业，应按政府政策的有关规定与要求自市政府批复完成供地之日起3年内完成改造物业竣工验收，并补偿返建物业给村集体总计容建筑面积不少于3240㎡，共4层，每层计容建筑面积不少于810㎡。其中首层和二层层高需达7.9米，三、四层层高需达4.5米，返建物业楼必须做到一层两电梯，四层返建物业要有独立专用电梯。返还物业位置必须位于沙港西路边，留出入口，并按返还物业建筑面积占比至少返还10个车位给村集体使用。

2、保障集体收益与物业返租条款：自村集体土地交付给改造主体之日起，合作改造主体需按均价25.72元/平方米·月的租金标准向村集体缴纳租金（年租金不得少于100万元），每5年租金递增10%，该租赁期限共18年，其中合作改造主体需确保承租至少满10年，第10年期期满后，合作改造主体如因自身经营情况问题无法继续承租的可向村集体提出申请解除租赁关系，但需至少提前6个月递交相关书面申请至村集体。租赁关系解除后，补偿物业将交回村集体自行出租运营。补偿物业建成后，改造主体需向村集体交纳200万元村集体认可的银行保函，如改造主体未租满10年断租的，村集体将在200万元保函中收取100万元作为违约金，同时合作改造主体需一次性按承租10年计算剩余不足部分年份租金的总和50%作为违约租金补贴补偿予村集体，村集体可优先通过合作改造主体银行保函剩余的100万元额度中扣除，不足部分由合作改造主体额外支付补全。合作改造主体违约后，村集体提前收回补偿物业。

3、返还物业年限补满。由合作改造主体负责补缴出让金及合作改造过程的有关税费，补至工业上限50年。

4、项目改造过程中土地更名到其对应唯一经济实体沙朗经联社所需缴纳的税费费用，由合作改造主体补偿支付予村集体。

5、项目土地前期整备补偿费用。改造主体须支付补偿费用用于改造项目土地前期整备工作，补偿费用根据不同情况进行支付，支付要点如下：

1）如村集体在2025年8月31日前将改造土地交付给改造主体，则改造主体负责支付130万元土地前期整备补偿费用。

2）如村集体无法顺利于2025年8月31日将改造土地交付给改造主体，需采取法律途径开展整备工作的，则改造主体据实支付相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费及诉讼过程中产生的其他费用）；如村集体开展工作过程中出现租金无法按时收取需要追缴追讨的，则由改造主体须先行垫付（租金为77000元/月，每月10日前支付当月租金）至收回租赁物之日止，待村集体追缴后再返还予改造主体；如本项目土地整备过程中而造成村集体利益受损的有关费用（包括但不限于经法院判决村集体要承担的赔偿责任等），由改造主体全额补偿给予村集体。

上述项目土地前期整备补偿费用具体条款细则以《项目土地前期整备补偿协议》为准。

6、竞投保证金、合作改造保证金与返租押金。

1）合作改造主体须提供200万元的合作改造保证金（或村集体认可的银行保函）。补偿物业竣工验收前，如改造主体违反上述承诺，则该笔款归村集体所有，改造主体需退还合作改造土地给村集体，并承担有关办证、更名等费用。

2）物业竣工验收后，200万元的合作改造保证金（或村集体认可的银行保函）转为村集体物业返租期间的押金（或村集体认可的银行保函），如合作改造主体违反返租约定，则按约定条款在押金中扣除相关费用作为违约金。

7、本项目通过“三资”平台公开挂网遴选合作改造主体的投标保证金设定为200万元，合作改造主体竞投成功并签订《合作协议》三天内，须提供200万元村集体认可的银行保函作为合作改造保证金，同时退回200万元的投标保证金；或合作改造主体可选择将200万元的投标保证金变为合作改造保证金。如改造主体违反上述承诺，村集体有权扣除支付改造主体应付款项。

8、改造主体上述补偿费用需纳入项目改造开发成本中，如项目土地未能如期交付至改造主体导致终止的，村集体无需立即退还合作改造主体已支付的相关费用，该费用应不计息纳入项目合作开发成本中，如本项目再次招引合作企业开发时，应由项目合作开发主体进行代偿；如后续项目由村集体全资自行开发，则村集体无须支付该费用成本。村集体在村集体表决通过后，且“三旧”改造方案经市政府批准实施后，应按程序要求履行土地交付等主体责任。

- 四、市场主体参与条件

（一）竞投人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人；

（二）竞投人或其控股子公司注册资本金不少于人民币1000万元（以一个营业执照的验资报告为准）；

（三）竞投人近三年在国家、省、市信用信息系统没有不良记录；

（四）竞投人竞得后须在中山市西区街道注册成立全资独立法人项目公司作为改造主体实施全面改造（已在西区街道注册的公司无需注册成立新公司）；

（六）不接受联合体参与竞投。

- 五、竞投规则

在设定基础物业补偿、保障集体收益、物业返租条件、清租清退费用补偿的基础上，本项目采用“竞物业补偿”方式竞拍，即按照设定物业补偿面积下限的基础上，以返还村集体物业补偿面积最高者原则确定竞得人。物业补偿以高标准工业厂房共3240平方米证载计容建筑面积为底价，每次举牌增加高标准工业厂房物业补偿幅度：不少于100平方米计容建筑面积/次，物业补偿增加时，配套车位数依据每1000方配比3个车位的比例相应增加，不设封顶，出价补偿物业面积最多者确定竞得人。

- 六、其他监管要求

（一）竞得人须于竞得当天签订《改造主体招选成交确认书》。并自成交结果公示期结束后5个工作日内须签订《中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社“工改工”宗地“三旧”改造项目合作协议》（以下称“合作协议”）。

（二）竞得人在成交结果公示期结束后3个月内若与相邻符合三旧改造条件的地块的国有用地权属人达成合作意向（以签订搬迁补偿协议为依据），则由竞得人按村企合作联动单一主体归宗申报改造方案；若三个月内未达成合作意向（以签订搬迁补偿协议为依据），则由竞得人按村企合作模式申报改造方案；若三个月内竞得人未申报改造方案，则此次遴选改造主体无效，取消竞得人改造主体资格，不予退回已缴交的履约保证金。

（三）涉及集体返建物业部分的报建方案，竞得人需与村集体确认同意。

（四）竞得人须按政府批复的改造方案要求签订项目监管协议，并按合作协议、监管协议约定实施改造。

（五）竞得人新建的高标准厂房须不低于以下标准：工业厂房建筑首层层高不低于7.9米，二层以上楼层高度不低于4.5米；配建的车库层高不低于2.8米且不高于3.5米；楼面活荷载设计标准值不低于4KN/m2。因特殊生产工艺需要，经市工业和信息化主管部门同意可作适当调整。

（六）竞得人违反或未达到相关协议约定内容的，按协议约定承担相应的违约责任。

本方案的达产年：是指协议出让地块约定的全部工程竣工时限节点起算的第3年当年。