东凤镇中山圣兆科技有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、控制性详细规划，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇玉峰路121号的中山圣兆科技有限公司旧厂房用地进行改造，由土地权利人中山圣兆科技有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于东凤镇玉峰路121号，北至厂房，南至厂房，东至玉峰路，西至厂房，用地面积0.9815公顷（9815平方米，折合约14.72亩）。

（二）标图入库情况

改造地块正在标图入库，图斑编号44200064589，图斑面积0.9816公顷（9816.3平方米，折合约14.72亩），改造地块0.9815公顷（9815平方米，折合约14.72亩）全部纳入标图入库范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，自2006年开始使用，2024年变更权利人为中山圣兆科技有限公司，不动产权证号为粤（2024）中山市不动产权第0664852号。

（四）土地利用现状情况

改造地块“二调”、最新土地利用现状地类均为建设用地0.9815公顷（9815平方米，折合约14.72亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内现有2栋建筑物，未办理规划报建等手续，现有建筑面积14053.27平方米，现状容积率1.43，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积7000平方米，改造前年产值为1030.4万元（折合70万元/亩），年税收为58.88万元（折合4万元/亩）。

改造地块未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造地块符合现行国土空间总体规划、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在国土空间总体规划中，属城乡建设用地0.9815公顷（9815平方米，折合约14.72亩）；在《中山市东凤镇同乐工业园片区TL0101街区控制性详细规划（2020）》（中府函〔2020〕291号），属一类工业用地0.9589公顷（9588.86平方米，折合约14.38亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米；在《中山市东凤镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕290号）中，一类工业用地0.0226公顷（226.14平方米，折合约0.34亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房建筑高度≤50米，以实际审批为准。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山圣兆科技有限公司1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由中山圣兆科技有限公司作为改造主体，实施全面改造。改造后主要用于家用电器制造，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于29445平方米（不含不计容建筑面积），不保留原有建筑。项目申请分割销售，自持比例不小于51%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到5888万元(折合约400万元/亩)，年税收将达到220.8万元（折合约15万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金6000万元，其中自有资金2000万元，银行借贷4000万。

五、开发时序

自方案批复之日起182天内动工，自动工之日起730天内竣工。拟投入资金2000万元，拟建建筑面积29445平方米（不含不计容建筑面积），主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。