三角镇中山市启程服装有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于中山市三角镇高平村的中山市启程服装有限公司的两宗旧厂房用地进行改造，由中山市启程服装有限公司自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块均位于三角镇高平村，东至河涌，南邻已建厂房，西至高平大道，北邻已建厂房，用地总面积2.6667公顷（26666.8平方米，折合约40亩），其中地块一面积2公顷（20000平方米，折合约30亩），地块二面积0.6667公顷（6666.8平方米，折合约10亩）。

（二）标图入库情况

改造地块一于2021年9月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067046，图斑面积2公顷（20000平方米，折合约30亩），纳入本次改造范围；改造地块二于2024年5月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067080，图斑面积0.6667公顷（6666.8平方米，折合约10亩），纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造地块均属国有建设用地，土地用途均为工业，地块一自1998年5月开始使用，土地证号为中府国用(2004)第040358号，地块二自2003年12月开始使用，土地证号为中府国用(2003)第041078号，改造地块土地权利人为中山市启程服装有限公司。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有30栋建筑物，自2003年开始使用，现有建筑面积38521.49平方米，现状容积率约1.44，其中23813.76平方米已办理房产证，9712平方米已按规定办理规划报建等手续，其余4995.73平方米未办理规划报建等手续，现有建筑作工业厂房、办公楼、宿舍和水池所用。该地块目前已拆除建筑面积15180.76平方米，改造前年产值为2070万元（约51.75万元/亩），年税收为130万元（约3.25万元/亩）。

改造地块不涉及抵押、闲置、查封、历史文化资源要素，地块为土壤污染潜在监管地块，改造主体将根据相关要求进行解锁建设。

（五）规划情况

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、基本符合经批复规划条件论证，已纳入现行《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》中的一般城市更新片区，属于城市更新对象。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属城乡建设用地2.6667公顷（26666.8平方米，折合约40亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，二类工业用地2.5547公顷（ 25546.55平方米，折合约38.32亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤50米；城市道路用地0.0709公顷（708.78平方米，折合约1.06亩）；防护绿地0.0411公顷（411.47平方米，折合约0.62亩）。

项目地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市启程服装有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属城市道路用地和防护绿地等公益性用地的部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用（具体以项目监管协议为准）。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，在地块一及地块二合并土地使用权后由土地权利人中山市启程服装有限公司实施局部改造。改造后将用于新型环保服装洗水、染色，布匹、织带等染色、定型、印花等产业。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.1，总建筑面积不小于56000.28平方米，其中新建建筑面积不小于43312.77平方米，保留已办理不动产登记的建筑物12687.51平方米，新建建筑部分申请分割销售，自持比例不小于51%（在容积率不小于2.1 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到16000万元（亩均产值约400万元/亩），年税收将达到720万元（亩均税收约18万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为7620万元（约450万元/亩，以局部改造范围面积计算），其中自有资金5000万元，银行借贷2620万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

五、开发时序

项目开发周期为2.5年，拟分2期开发。一期动工开发时间为2025年1月1日之前，拟投入资金4400万元，新建建筑面积不小于25000平方米，主要实施建设工业厂房，竣工时间为2026年6月30日之前；二期动工开发时间为2026年7月1日之前，拟投入资金3220万元，新建建筑面积不小于18312.77平方米，主要实施建设工业厂房，竣工时间为2027年6月30日之前（在容积率不小于2.1 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。