中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社“工改工”宗地项目低效工业用地改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，沙溪镇人民政府拟对位于中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社（以下简称“庞头经济社”）的低效工业用地进行改造，由庞头经济社自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造项目基本情况

（一）总体情况

改造项目地块位于中山市沙溪镇庞头工业街42号，东至华发生态庄园，南至鸿名居家具厂，西至庞头工业街，北至华发生态庄园，用地面积1.1542公顷（11541.9平方米，折合约17.31亩）。

- （二）权属情况

改造范围属集体建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府集用（2013）第2400235号，权利人为中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社。

- （三）土地现状情况

改造范围内现有3幢建筑物，为权利人庞头经济社自2013年2月开始使用，现有建筑面积约9500平方米，现状容积率0.8，上述建筑物均作工业用途所用，且未办理规划报建手续。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值38.2万元（约2.21万元/亩），年税收1.14万元（约0.08万元/亩）。

根据《关于印发中山市工业用地综合评价方案的通知》（中山工改办〔2023〕7号）相关要求，改造地块因“二调”地类部分为非建设用地且2009年上盖物基底面积占比不足30%以上，不能纳入省标图入库范围。经研究，沙溪镇人民政府认定该用地属于低效工业用地。

改造地块不涉及抵押、查封、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况；根据森林资源管理“一张图”（2020），改造地块涉及3.43平方米林地；改造地块涉及一宗集体建设用地正在办理闲置放行手续。

- （四）规划情况

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035）》和经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城乡建设用地面积1.1542公顷（11541.9平方米，折合约17.31亩）；在《中山市沙溪镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕230号）中，属一类工业用地1.1407公顷（11407.4平方米，折合约17.11亩），容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，特殊工艺除外，配套设施建筑高度≤100米；属城镇道路用地0.0135公顷（134.5平方米，折合约0.20亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造地块涉及中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社一个权利主体，沙溪镇人民政府将按照法律法规及我市城市更新（“三旧”改造）政策规定，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项充分征求上述农民集体的改造意愿，拟于近期开展村民（股东）代表表决，将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、经批复规划条件论证等管控要求实施建设。

改造项目类型为“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由庞头经济社作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于工业（高新科技电子产品先进制造、电子和电工机械专用设备制造、高端装备制造、电子元器件制造、其他电子设备制造业）。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.5，新建计容建筑面积不小于28855平方米，不保留原有建筑。项目不分割销售。改造范围内涉及3.43平方米林地，在本次改造过程中该部分用地保持现状，不进行开发建设。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024年）》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到8655万元（约500万元/亩），年税收将达到259.65万元（约15万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金5193万元（约300万元/亩），其中自有资金5193万元。

五、开发时序

项目开发周期为2.5年，自改造方案批复之日起365日内开工，自开工之日起912日内竣工。

六、实施监管

以沙溪镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。