三角镇中山市国辉产业园投资有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于中山市三角镇新华路1号的中山市国辉产业园投资有限公司旧厂房用地进行改造，由中山市国辉产业园投资有限公司自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇新华路1号，东至新华路，南邻已建厂房，西侧为村集体用地，北至规划道路，用地面积1.7635公顷（17635.3平方米，折合约26.45亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2023年11月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067075，图斑面积1.7635公顷（17635.3平方米，折合约26.45亩），纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造范围内用地全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，自2002年6月开始使用，现产权人为中山市国辉产业园投资有限公司，不动产证号为粤（2020）中山市不动产权第0283748号。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有9栋建筑物，自2007年开始使用，现有建筑面积36296.25平方米，现状容积率约2.06，其中35792.58平方米已按规定办理规划报建等手续，其余503.67平方米未办理规划报建等手续，现有建筑作工业厂房、办公楼、宿舍和仓库所用，另有厂房三和厂房四的连接楼2120.41平方米已办理规划报建等手续。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为17950万元（约678.64万元/亩），年税收为130万元（约4.91万元/亩）。

改造地块已获得抵押权人中国农业银行股份有限公司中山城区支行同意改造，不涉及闲置、查封、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

改造地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、基本符合经批复规划条件论证，已纳入现行《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》中的一般城市更新片区，属于城市更新对象。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属工业用地1.7635公顷（17635.3平方米，折合约26.45亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，一类工业用地1.7212公顷（17211.7平方米，折合约25.82亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度47米；城市道路用地0.0423公顷（423.6平方米，折合约0.63亩）。

改造主体地块不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求，位于城镇开发边界内。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市国辉产业园投资有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属城市道路用地等公益性用地的部分，日后三角镇人民政府需按

规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用（具体以项目监管协议为准）。

改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人中山市国辉产业园投资有限公司作为改造主体实施局部改造。改造后将用于生产空气加湿器等电子产品配套车间。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.2，总建筑面积不小于57733.44平方米（含不计容建筑面积1300.48平方米），其中新建建筑面积不小于21954.07平方米（含不计容建筑面积1300.48平方米），保留已办理规划报建等手续的建筑物35779.37平方米，其中，在建建筑面积2120.41平方米（属在建工程，具体面积以实际规划报建和验收为准）（在容积率不小于3.2 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到3亿元（亩均产值约1134.22万元/亩），年税收将达到1000万元（亩均税收约37.8万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为4000万元（约796.81万元/亩，以局部改造范围面积计算），其中自有资金500万元，银行借贷3500万元，具体以资金筹措的实际情况为准。

五、开发时序

项目开发周期为1年，拟分1期开发。动工开发时间为2024年2月29日之前，拟投入资金4000万元，新建建筑面积不小于21954.07平方米（含不计容建筑面积1300.48平方米），主要实施建设工业厂房，竣工时间为2025年2月28日之前（在容积率不小于3.2 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。